АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕКРУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» мая  2024 года                                                                                          № 35

с. Чекрушево

Об отчете о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2028 годы» за 2023 год

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 16 августа 2013 года № 32:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2028 годы» за 2023 год.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте Чекрушанского сельского поселения в сети Интернет по адресу: www.chkrush.tarsk.omskportal.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чекрушанского сельского поселения                                     И. В. Корнев

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 1 января 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) n-й год <2023> |  | Наименование | Единица измерения | Всего <****> | n-й год <2023> |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт <2023> |  |  |  | План | Факт <2023> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы "Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы "Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1693780,01 | 1607790,89 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 227632,68 | 227632,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 1466147,33 | 1380158,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды (Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Чекрушево Тарского муниципального района Омской области) |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1487617,50 | 1401628,38 | количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 620 | 4710129990 471F2S0400 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 146470,17 | 146470,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 471F270400 471F2S0400 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 1341147,33 | 1255158,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивно-игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 206162,51 | 206162,51 | количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 4710129990 | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 81162,51 | 81162,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 620 | 4710180170 | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 125000,00 | 125000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Благоустройство общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 693 780,01 | 1 607 790,89 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 227 632,68 | 227 632,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 1 466 147,33 | 1 380 158,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе "Формирование комфортной городской среды" на период 2023-2028 годы" |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 693 780,01 | 1 607 790,89 | х | х | х |  | х |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 227 632,68 | 227 632,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 1 466 147,33 | 1 380 158,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

- Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района «Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2028 годы»

1)  Оценка эффективности подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области"

Р управление = (103)/1*100%=103%

Е = (103)/1*100%=103 %

Муниципальная программа эффективна.

Оценка эффективности подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области"

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия:

Vg = Vfg / Vpg

Vg1j1= 1401628,38/1487617,50=0,94

Vg1j2= 206162,51/206162,51=1

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия

Gg = Gfg / Gpg

Gg1j1= 1/1=1

Gg1j2= 1/1=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

Ig = Gg / Vg

Ig1j1= 1/0,94=1,06

Ig1j2= 1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

k

Jj = SUM Ig / k x 100%

g=1

J1 = (1,06+1)/2*100%=103%

5. Расчет эффективности i-ой подпрограммы

m                      p

Рi  = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p)  x 100%

j =1                  q =1

Р управление = (103)/1*100%=103%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Чекрушанского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2028 годы»

Муниципальная программа Чекрушанского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды» на период 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Чекрушанского сельского поселения от 24.04.2023 года № 48.

Программа  состоит  из одной подпрограммы:

- "Благоустройство общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области"

1. Описание изменения текущего состояния социально-экономического развития Чекрушанского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Рассмотрев итоги социально-экономического развития Чекрушанского сельского поселения за 2023 год, следует отметить, что уровень социально-экономического развития поселения - это итог эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Чекрушанского сельского поселения.

Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих утвержденные бюджетом поселения на 2023 год.

На реализацию программы в 2023 году было израсходовано 1 607 790,89 руб.

Выполнение мероприятий программы позволило более эффективно осуществлять свои полномочия обеспечить выполнение мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности Администрации в том числе проведены работы:

- Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной  городской среды (Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Чекрушево Тарского муниципального района Омской области)

- Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивно-игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок

2. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения цели определена задача – повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

Решение задачи муниципальной программы обеспечивается в рамках подпрограммы, являющихся составной частью муниципальной программы.

Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области".

Расходы бюджета на подпрограмму 1 составили 1 607 790,89 рублей.

Достижение поставленных целей и задач  характеризуется выполнением мероприятий:

- Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной  городской среды (Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Чекрушево Тарского муниципального района Омской области) исполнены в сумме  1 401 628,38 рублей;

- Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивно-игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок исполнены в сумме 206 162,51 рублей.

Глава Чекрушанского сельского поселения                                       И.В. Корнев